# 高等职业教育专业教学资源库

# 建设方案

项目名称           数字校园学习平台

项目主持单位（盖章）     杭州职业技术学院

项目主持人             叶 鉴 铭

联合申报单位        英特尔（中国）有限公司

教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会

全国高职高专校长联席会议、北京市教育委员会

上海公安高等专科学校、广州民航职业技术学院、上海市医药学校

天津医学高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校、宁波职业技术学院

温州职业技术学院、北京工业职业技术学院、四川国际标榜职业学院

深圳信息职业技术学院、北京信息职业技术学院、北京联合大学

宁波城市职业技术学院、芜湖职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院

北京点击科技有限公司、上海培杰科技咨询有限公司

领航未来（北京）科技有限公司、北京赛尔汇力安全科技有限公司

申报日期	            2011年1月

目  录

高等职业教育专业教学资源库	0

建设方案	0

项目概述	1

一、	建设背景（当前资源库建设的瓶颈）	2

瓶颈一: 企校缺乏沟通机制，教育资源的更新滞后，教学内容缺乏系统性、丰富性，难以应对双主体育人模式下对职业教学内容（知识点）与企业典型工作任务（能力点）之间的关联界定	2

瓶颈二：共享型资源库缺乏标准架构，不应仅限于把做好的资源共享出来供人（读者）下载浏览，关键是如何杜绝垄断而做到海纳百川：既有统一构建的资源关联结构与标准，又有开放式平台让更多的人当作者或编辑，真正形成资源云	3

瓶颈三：平台缺乏个性化，设计以教师为中心，学生是被动式学习，为上网而上网，亦缺乏对学习状况的有效评估，致使人气不足，难以持续生存、运营	4

二、建设目标和建设思路	5

（一）建设目标	5

（二）建设思路	6

三、建设内容	7

（一）数字校园学习平台顶层框架设计	7

（二）核心平台逻辑架构	8

1. 开放式资源库平台	8

2．个性化教&学平台	12

3. 共享型学习社区	16

4. 平台功用设计（从不同用户角度）	18

四、建设规划和首期建设步骤	40

（一）五年建设规划	40

（二）首期建设步骤	40

五、建设基础与优势	42

（一）参与申报单位阵容强大、实力雄厚、优势互补	42

（二）高职人才培养工作数据采集平台为该项目提供强有力的信息支撑	43

（三）牵头院校办学理念先进，资源整合和组织能力强	44

（四）牵头院校主办方（杭州市政府）高度重视，重点支持	44

六、保障措施	45

（一）组织保障	45

（二）经费保障	46

（三）制度保障	46

七、预期效果	46

（一）平台建设有效调动企业参与校企合作的积极性，职业教育资源持续更新机制基本形成，为推动高等职业教育专业建设改革作出了有益的尝试	46

（二）平台初步成型，功能相对完备，基本实现用户能用、易用、好用、想用而不断用，使各类学习者“乐学”、授课者“善教”、行业企业“乐于参与其中”	47

（三）平台技术保障有力、运行稳定，用户使用安全性强	47

八、经费预算	48

九、附件	48

附件1：数字校园学习平台建设项目经费预算	49

附件2：数字校园学习平台项目建设管理办法	50

附件3：数字校园学习平台项目建设专项资金管理实施细则	54

附件4：数字校园学习平台项目建设首席顾问及核心团队成员名单	57

# 项目概述

目标定位

数字校园学习平台：是指为授课者、行业企业专家、在校生、在职（求职）者、社会访客等多元用户在学历教育、继续教育及终身学习过程中，依托网络媒介实现互动式教与学所提供的支撑服务平台。本案结合产业、行业、企业和院校实际，依托最先进的信息技术与云架构，围绕职业教育共享型专业教学资源库建设与推广，以促进校企双主体育人，助力职业教育与行业企业之间有效沟通、技术同步为目标，利用团队优势，整合社会各方资源，针对专业资源库建设面临的瓶颈问题提出多种对策，对“各自为政”的专业教学资源库进行开放式平台级重组，对传统教与学平台进行个性化改制，为缺乏人气的学习社区增加趣味性定制化功能，从而构建一个全新的、以学习者为中心、实现专业资源共建共享、教学形态多种多样、学习方式自由灵活、交流渠道丰富通畅的综合网络载体（虚拟社会），让学习者乐学、授课者善教、行业企业乐于参与、社会访客畅游其中。

本案计划以边建便用边改进的方式，小步快走，步步扎实，逐渐从3~5个专业以及其涵盖的核心合作院校与龙头企业行业入手，将试点做好做透，再逐步引入到更多专业，更广泛参与者，以期助力高职教育改革，加大社会覆盖面，让更多人受益。

内涵诠释（创新点）

——不是数字校园管理平台（OA或ERP等），而是围绕高技能人才培养目标需求，以提升学习力和创造力为根本目的，以课程改革为基础，以带动专业内涵建设整体化发展为核心的职业教育数字化自主学习平台。

——不是教学资源的简单罗列，而是以行业企业用人需求为教学依据，以新技术更新为学习热点，以打通行业企业与教育界的无形壁垒为指向，以形成职业教学（知识点）与企业典型工作任务（技能点）匹配、校企“双主体”育人机制为目标的工学结合平台。

——不是针对某个专业的教学资源库建设，更不是教学参考资料“文件夹”，而是面向整个职业教育战线（跨专业、跨院校、跨地区），用户可根据个性化需求进行收集、编辑与创造的开放式资源库管理平台。

——不是仅仅面向教师群体，而是面向学习者（在校生、在职者、求职者）、授课者（学校教师和企业兼职教师）、企业与行业专家、社会访客等多种用户，整体设计思路从以教师为中心转变为以学习者为中心的个性化教与学管理平台。

——不是单一搜索、上传或下载的资源中心，而是在系统中赋予每个用户一个具有“生命”的角色，资源建设、集成与使用、更新同生共长，依托网络时时处处交流分享，具有自我维护、自我更新功能，可持续运行的共享型学习社区。

在这里人是主体，学习平台是而且仅仅是支撑服务工具。首先在做到不为学习者与授课者添乱，再结合实际用户需要提供便利，提高交流效率与互动效果。

# 建设背景（当前资源库建设的瓶颈）

2006至2010年，教育部和财政部全面实施“国家示范性高等职业院校建设计划”，已立项建设院校200所，重点建设专业点约800个，涉及近百种专业。在集成各示范高职院校课程建设成果的基础上，针对各校资源个性化过强，其他高职院校特别是资源不充分院校同类专业难以共享的问题，教育部启动了高等职业教育专业教学资源库建设。这项工程不仅要起到示范引领作用，为全国高职院校提供一个经验交流和个资源共享的平台，更重要的是通过建设一批代表国家水平、具有高等职业教育特色的标志性、开放共享型专业教学资源库并推广使用，为教师教学、学生和社会学习者自主学习服务，带动相关专业领域的教学资源开发，带动全国高职院校专业教学模式和教学方法改革，整体提升高等职业教育人才培养质量和社会服务能力。

目前，许多教育软件机构、企业、学校在网络教学资源库的建设上进行着大量有益的探索，已有一些成效，但是还远远不能实现满足不同层面学习者对职业学习的迫切需求。尚有三大瓶颈亟待突破：

### 瓶颈一: 企校缺乏沟通机制，教育资源的更新滞后，教学内容缺乏系统性、丰富性，难以应对双主体育人模式下对职业教学内容（知识点）与企业典型工作任务（能力点）之间的关联界定

学生如同学校的名片，职业院校的专业教学水平高低要看其培养的学生是否被企业接受和认可。教育界专业教学材料的更新换代难以跟上企业界日新月异的技术革新速度。我国的实际情况是职业院校的教师大多在企业工作的经历不足，而另一方面，资源库作为专业教学的重要支撑工具，大量的企业资源对职业教育而言正是优质的教学资源，但由于缺乏校企共建共享的资源平台，企业资源往往很难得到有效利用。由于对行业企业既没有动力也没有约束机制，因此无法调动行业企业主动参与学校教学资源建设的积极性。职业教育界也试图通过校企合作、体制机制改革、政策驱动因素、税收优惠杠杆等多种途径解决企业参与职业教育积极性不高的瓶颈问题，其结果都收效甚微、事倍功半。学校与行业企业沟通的不足，缺乏针对企业实际用人需求的职教专业教学与课程设置，无法适应行业高速度的技术改革与创新为人才培养制定提前量，也就无法实现职业教学与企业典型工作任务之间的匹配，在使用一段时间后，新产品、新技术在不断更新，资源库却无法自动适应变化，无法做到持续更新，不能确保人才培养的适用性。如何以行业企业用人需求为教学依据，以新技术更新为学习热点，打通行业企业与教育界的无形壁垒成为关键。

职业教育既是教育体系的重要组成部分, 又是经济社会发展的重要基础，这一双重属性特征, 使职业教育明显不同于传统的学校教育, 这也决定了职业教育的发展必须由教育界与企业界共同参与, 决定了职业教育必须依托行业企业才能办出特色。从这一意义上讲，要做到真正打破教育界与企业界的隔阂与瓶颈，零距离对接职业教学与企业典型工作任务，确保资源持续更新，除了政府、企业、学校及其社会各阶层在遵循职业教育规律，各负其责、各司其职、共同努力之外，依托现代信息和网络技术，整合校企双方各种资源，构建开放性、互动性、满足个性需求的数字校园学习平台，使学校、企业乃至社会各取所需、互利多赢，是调动企业参与职业教育的积极性，缩短职业教育从内容到形式上的滞后性的有效手段。

### 瓶颈二：共享型资源库缺乏标准架构，不应仅限于把做好的资源共享出来供人（读者）下载浏览，关键是如何杜绝垄断而做到海纳百川：既有统一构建的资源关联结构与标准，又有开放式平台让更多的人当作者或编辑，真正形成资源云

目前大部分专业教学资源库建设只是堆积罗列多门课程及相关教学资源，各专业课程之间没有联系，不能很好地反映出各资源之间的内在联系，不能在资源库数据底层找到职业教学内容（知识点）与企业典型工作任务（能力点）匹配机制，教学与企业实际能力需求脱离。所谓课程教学资源集成大多就是建立教师参考资料文件夹。教学过程中急需又实用的资源研制不够或缺失，简单问题的解释性、观看性教学资源量过多，比如在制造及工艺类课程中，对于学生无机会或少机会接触的工具、夹具、量具、辅具没有提供可虚拟装配、拆卸的三维模型，而仅仅是提供了照片，在功能实现上仅仅具有单一搜索、上传或下载，如此与一般网络资源无异，资源没有很好的集成，达不到通过专业教学资源库进行有效自主学习的目的。加之缺乏资源标准和专业教学资源库架构的研制，难以形成一个适应面较广、架构合理、安全可靠，具有先进性、实用性、开放性、通用性、标准化特点的共享型专业教学资源库。资源库不能很好地“建以致用”，无法成为真正的学习中心。

目前不少高职院校通过分散开发或采用成熟的软件构建了许多数字化教学资源和网络教学课程平台，但是其应用效果不是很好，结果大多是为上网而上网。上网的教学资源缺乏标准化，内容交换和信息资源共享以及系统之间的相互操作带来了困难，出现了一个个“信息孤岛”，与教学资源开放、共享的基本要求背道而驰。而且往往旧的“信息孤岛”还未消除，而新的“信息孤岛”却不断出现，积重难返，从而造成了重复建设和资金的严重浪费，不仅没有提高效率，反而增加工作量，系统维护成为沉重的负担。

资源的广度和精度欠缺，仅有共享是不够的。当前急需打造一个开放式资源库平台，形成合理标准构架，对新资源形成共建共享，规避垄断，对现有资源以及各个“信息孤岛”取其精华，兼容并续，以对优质教学资源和课程成果进行整合、加工和统一管理，产生高质量的教学资源，实现跨地区、跨院校和跨行业的优质教学资源共享，避免重复投资和资源浪费，更好地为学校师生、行业企业员工和社会从业人员服务。

### 瓶颈三：平台缺乏个性化，设计以教师为中心，学生是被动式学习，为上网而上网，亦缺乏对学习状况的有效评估，致使人气不足，难以持续生存、运营

仅面向教师群体，除了建设（研制）者本人及教师，学生和社会学习者等其他使用者不可能使用这些资源，不能成为学习中心。对在校生而言，在教师引导下尚有可能使用这些资源；但对社会学习者而言，如若没有针对性的网络开发和数据库技术管理系统，没有学习导航和针对学习目标的重点资源介绍、课程、单元的引导图界面，很难实现自主学习。需要有一个将各个专业的教学资源库资源网聚，为教师教学、学生和社会学习者自主学习服务的平台。

目前的网络教学平台很少提供丰富的学习社区功能，一般仅仅提供论坛、或者教师的在线答疑，由于其网络的封闭性，应用其平台的人员有很大的局限性，没有充分发挥网络的跨时空、跨地域等特性。由于平台参与者的积极性不高，导致了其人气不旺，人气不旺又导致了资源的匮乏，长此以往，平台往往成了“鸡肋”，自然其生存都产生了问题，更别提其大力发展了。因此，必须从统一规划、整合共享、协同开放的角度重新构建网络教学资源平台，平台的功能应强调自我更新、自我维护、教师工作空间、学生学习空间、虚拟社区、课程竞争等一系列强调使用的解决方案，界面美化、智能搜索、知识关联、作业查重等设计要求，以学生为中心，统一规划、整合共享、协同开放的角度来构建网络学习平台，使教学资源标准化，提供学习成果的有效评估，提供丰富的个性化的教与学手段，明确学习路线图，从而提高学生的学习兴趣和学习效率。

# 二、建设目标和建设思路

### （一）建设目标

建构以先进、实用、节约、可扩展为原则的平台系统，有效利用网络信息技术，以丰富的资源、个性化的学习方式、多样的学习手段，吸引大量使用者，满足10万人同时在线、每日100万人次访问量的应用需要，使得平台能良性发展。

1. 注重市场调研、采纳先进信息技术，行业、企业、院校、社会团体等多方参与，广泛论证方案的客观性、科学性、可行性。

2. 以用户为导向，满足各层面使用者的个性化需求，满足高职院校学生学习、专业教学以及企业员工技术培训与社会人员继续教育的共性需求，打造开放式学习平台，提高资源的利用率、减少冗余，从而显著提高平台性能。

3. 坚持以学习者为中心的系统设计理念，结合技能型人才成长的教育规律，依托先进信息技术与云架构，对“各自为政”的专业教学资源库结构进行开放式平台级重组，从而打造一套可以海纳百川容载丰富内容的、表现形式灵活多样的，安全可靠适应性强的，开放式管理云架构网络运行的自主式学习平台。

4. 体现双主体育人机制，调动企业参与积极性，资源库内容能够有效整合行业企业生产一线的优质资源，确保教学内容、专业信息的持续更新。实现平台开放式和无边界化，即跨专业、跨院校、跨地区面向整个职业教育战线，形成满足企业能力需求的教学资源标准化架构，保证资源的丰厚储备和持续更新。

### （二）建设思路

利用开放接口技术和资源云架构手段，按照“平台+资源+环境”的模式，构建以用户为中心，以需求为导向，以提升用户的学习力和创造力为根本目的，以课程改革为基础，以带动专业内涵建设整体化发展为核心的开放式职业教育数字校园自主学习平台，以此实现优质教育教学资源共享，促进高职院校专业建设与发展，引领高职教育发展，辅以带动职业培训及继续教育，进而全面提升高职院校的社会服务能力。

1.以行业企业用人需求为教学依据，形成数字校园学习平台的职业教学内容（知识点）与企业典型工作任务（技能点）的有机关联

如何打通企业与学校，激发行业企业参与热情，是平台建设的关键问题。专业要以企业典型工作任务与岗位需求为主导，和企业专家共同对岗位（群）的岗位能力进行分析，确定岗位典型工作任务，在此基础上构建基于岗位工作实际需要的课程体系，最终实现专业对应岗位或岗位（群），课程对应岗位能力，模块对应典型工作任务，知识点对应技能点。

平台建设要以行业企业用人需求为教学依据，以新技术更新为学习热点，以打通行业企业与教育界的无形壁垒为指向，以形成职业教学内容（知识点）与企业典型工作任务（技能点）有机关联、校企“双主体”育人机制为目标。

2.以用户为中心，以需求为导向，建成满足个性化需求、资源互联互通、开放可扩充的在线自主学习平台

以用户为中心，以需求为导向，面向学习者（在校学生、企业员工、求职者）、授课者（学校教师和企业兼职教师）、行业企业专家和社会访客等各类用户，构建一个具有职业生涯定位导航、任务驱动式管家系统和原素材收藏空间等多种特色功能的全天候、开放式的自主学习平台，满足用户的个性化多元职业学习需求。

以知识元为基本构成单位，构建开放式资源库平台，实现资源可持续更新；面向不同用户，构建以学习者为中心，满足“教与学”需要的个性化教&学平台，为用户提供个性化授课和个性化定制服务；赋予用户“生命”角色，构建具有自我维护、自我更新功能，可持续运行的共享型学习社区，实现时时处处交流分享。

3.利用开放接口技术和资源云架构手段，建成满足信息多元互动、提供个性化定制服务的技术支撑平台

充分考虑用户的类型、层次，以便捷性为目的，联合全国高职院校和国内外知名企业，博采资源，普适整合开发，合作建设职业技能学习资源云，突出基础数据管理、教学实施、课程竞争功能，为用户提供一个自主学习、业余学习、互动学习的个性化资源服务和支持环境。依托共建企业优势技术资源，实现智能检索解析岗位能力所需课程资源功能，并从软硬件上建设完善资源平台，构建基于网络、导学结合、多向互动的在线问答平台，创建灵活、便捷和高效的系统性学习、自主性学习、交互式学习模式，达到不受时空限制、教学互动多元、学习协同自主的目的，有效提高学习效果。同时支持按需定制，为用户提供灵活的资源定制、资源使用及资源更新功能，满足教师、学生、企业员工、自主学习者等不同用户的个性化多元职业学习需求，达到“因需施教”的目的。平台建成正式运行后，通过先进的计算机网络技术、大容量存储技术和高性能web应用程序，提供满足10万人同时在线、每日100万人次访问量的需要。

# 三、建设内容

### （一）数字校园学习平台顶层框架设计

依托开放接口技术和资源云架构手段，紧密围绕高技能人才培养目标需求，以国家职业标准所规范的职业能力（代码）为衡量标尺，以“知识+技能+职业素质”三位一体的开放式资源逻辑架构，在利用工作过程导向的理念、思路和方法重构课程体系后，建立资源要素之间的关联并有效检索，形成岗位职业能力的职业教学内容与企业典型工作任务有机衔接，从而构建开放式资源库、个性化教与学平台和共享型学习社区等载体，并赋予职业生涯定位导航和任务驱动式管家系统、原素材收藏空间等实用功能，建成满足不同用户个性化需求（为学习者、社会访客、授课者、行业企业专家等）提供学习和交流的数字校园学习服务平台。数字校园学习平台的顶层框架设计如图1所示。

图1  顶层框架设计

### （二）核心平台逻辑架构

平台建设的目的是要突破高职院校专业建设资源共享的瓶颈，满足各类用户的职业学习需求。为此，平台的主要架构由开放式资源库平台、个性化教&学平台和共享型学习社区等组成，主要功能模块有职业生涯定位导航、任务驱动式管家系统和原素材收藏空间等。

### 1. 开放式资源库平台

开放式资源库平台是以知识元为基本构成单位，凭借知识元与知识点之间的逻辑关系，赋予用户根据自定义逻辑链接进行知识元选取、编辑、定制权利，具有开放式标准、共享结构功能的共建共享开放信息资源平台。

传统资源库的素材按品种分类，如图片库、视频库、课件库等，相同的素材包含了专业各个等级的资源，用户搜索当前等级需要的资源不易，有时还要跨库搜索，给用户带来诸多不便。而且传统资源库的用户只是“读者”，不是“编辑”，用户无法做到根据自身需求公开利用资源。

（1）论资源结构---如何让资源库开放

本平台的资源结构是层级结构，把专业能力分成若干层级，以达到该层级所需的知识点为基本要素来构建资源库，知识点是由若干知识元构成的，这种结构实现相同知识元构成的同一层级的专业资源共建共享，使平台的开放式成为可能。所谓知识元是构成知识点的基本要素，如掌握知识点必须的工具材料、动作规范、技术标准等。各知识元都有相应的描述，如关键字、概述、内容等。一个知识点由不同的知识元组成，一个知识元可以对应不同的知识点，知识元与知识点之间是知识逻辑关系，资源建设者也是逻辑关系的定义者（如图2所示）。

图2  知识点构成：代码；关键字；概述；内容；逻辑链接

平台利用知识元的这个逻辑关系为用户提供各项服务，如运用职业生涯定位导航功能，每个用户系统都会建立学习档案，根据用户的技能操作及知识掌握情况进行技能评估和定级。

平台的开放性就体现在各知识点和能力点可以进行有机组合，各用户可以根据实际需要选择资源进行重组，平台赋予用户编辑界面的权利，用户可以根据自定义的逻辑链接进行知识元的选取、编辑，定制资源。

（2）从资源关联看：知识、技能和职业素质三要素与职业能力对应关系

知识、技能和职业素质是构成职业能力的三大要素，是数字校园学习平台资源建设的起始点和基础。岗位知识和技能匹配关系不当，就会导致知识与技能掌握的失衡、职业能力发挥的偏差，出现“眼高手低或手高眼低”等现象。由此可见，平台资源建设的首要问题是解决知识与技能之间的合理匹配，形成知识与能力各层级之间的对应统一关系（如图3所示）。

图3 知识、技能和职业素质对应的职业能力

从上图可以看出，要使知识与能力各层级之间达到有效、合理匹配，就必须对知识点和技能点这两个基本元素以及职业素质进行全面解析，并以此构筑逻辑关系严密的知识框架和能力模型。在构筑知识框架和能力模型的过程中，岗位描述和岗位工作任务分析是进行知识、技能、职业素质和职业能力相匹配的基本方法，也是专业（课程）建设和资源建设的首要步骤，这也就要求资源库建设者应以企业典型工作任务与岗位实际需求为主导，和企业专家共同对岗位（群）的岗位能力进行分析，在此基础上构筑知识与能力匹配的基本模型和动态模型（课程体系），确保专业与岗位或岗位（群）对应，课程与岗位能力对应，模块与典型工作任务对应，知识点与技能点相互对应，再加上岗位所需职业素质要求，进而建立职业教学内容与企业典型工作任务有机对应的匹配机制（如图4所示），构建“知识+技能+职业素质”三位一体的数字校园学习平台资源逻辑架构。

图4  企业典型工作任务和职业教学关联

因此，从数据结构层面构架开放式资源库，依托开放接口技术和资源云架构手段，紧密围绕高技能人才培养目标需求，以国家职业标准所规范的职业能力（代码）为衡量标尺，以“知识+技能+职业素质”三位一体的开放式资源逻辑架构，在利用工作过程导向的理念、思路和方法重构课程体系后，建立资源要素之间的关联并有效检索。从而赋予资源库使用者（包括授课者）以作者和编辑的权利，杜绝垄断，海纳百川：既有统一构建的资源关联结构与标准，又有开放式平台让更多的人当作者或编辑，真正形成全开放式资源云。

（3）资源库建设者小工具：所见即所得---原素材收藏空间

原素材收藏空间的目标用户主要包括资源库建设者、授课者和行业企业专家。用户可以随时随地将自己浏览到的任何网页、图片、音频和影像等素材收藏到自己的共享资源库原材料收藏空间，供自己日后整理、使用或分享给平台上的同组用户使用。实现用户所见即所得，随处收集资源库建设素材，而且不必保存在本地，也不用整理后再收集，有些不能下载的素材也能即时抓取，简便操作一键收藏。如图5所示。

图5  原素材收藏操作示意图

### 2．个性化教&学平台

搭建个性化教与学的管理平台，该平台不仅面向教师群体，而且面向学习者（在校生、在职者、求职者）、授课者（教师和企业兼职）、企业与行业专家、社会访客等多种用户，整体设计思路从以教师为中心转变为以学习者为中心。平台用户可以根据自己的学习档案使用系统不同功能。

图6 以学生为中心的个性化学习平台

例如，一方面，授课者可以依托该平台以学习者为中心实行个性化授课，如通过在平台中布置作业、在线测试等方式对授课对象进行评测，针对不同的评测结果，选择不同的授课内容、教学方法等，实施个性化的教学方案。另一方面，学习者可以根据自己的个体特质差异，如对知识点的掌握程度、学习时间和学习方法的偏好等方面差异，利用该平台自主安排学习计划。

在个性化教与学平台上，学习者被赋予一个具有“生命”的角色，可以不受时间和地域的限制参与活动，形成一个有利的虚拟学习环境（图6所示）。

图7  个性化教与学平台示意图

个性化教与学平台界面主要包括导航、空间、信息搜索、档案、热点、留言、群、支持中心、法律法规、资源中心、讲堂、体验展区和社区沙龙等几个方面。

（1）学习评价

学习者可以通过对自己的学习成果、能力等进行评价，或者对教学课程等进行评价。如图8所示。

图8  学习评价示意图

（2）职业生涯定位导航

系统能对访问者（学习者、社会求职、在职者）的自身学习状况进行测试评估，并能根据系统测试评估的结果、访问者（学习者、社会求职、在职者）设定的学习目标，自动生成个性化学习计划。

图9 职业生涯定位导航中的晋级

- 目标用户：学习者、社会求职、在职者；

- 测试评估：系统对目标用户的测试评估、授课者对目标用户的测试评估；

- 定位导航意义：根据访问者（学习者、社会求职、在职者）与授课者制定的学习目标，自动生成导航路径。

系统按照分级的形式组织学习单元，学分积分晋级示意图如下。

图10 以国家代码统一标识职业能力点及其名称

个性化学习计划按照通关晋级的进行组织管理，访问者（学习者、社会求职、在职者）完成阶段学习任务后，根据确定的学习级别，自动进入高一级别的学习任务，如图11所示。

图11 学习晋级通关/进程示意图

（3）任务驱动式管家系统

能帮助用户创建任务、发布任务、发起会议或接受别人发来的会议、任务等事件，并及时提醒用户，以便有效地管理用户自身和团队的时间，轻松管理日常优先选项和信息，提高工作效率。

- 目标用户：所有访问者；

- 功能：任务创建，任务发布（单人、群组）、任务接受、任务提醒、会议发起等的时间管理；

- 意义：提高工作效率。

任务驱动式管家系统根据访问者要求创建的任务表，如图12所示。

图12 表示任务与会议等时间安排的管家系统

### 3. 共享型学习社区

学习者可以通过平台提供的丰富多样的社区资源，共同学习、讨论、答疑等等。

- 学习小组、兴趣小组

学习小组支持的形式包括：

- 公开小组：平台中任何人均可看到此小组，并可自由参加此小组，没有任何限制条件；

- 申请小组：平台中任何人均可看到此小组，参加此小组时，首先要提出申请，待批准后方可加入；

- 私有小组：平台中此小组时不可见，只有此小组的主人发出邀请才可加入。

图13 在学习社区中的小组交流与活动

（2）学习微博

平台使用人员均可建立自己的学习微博，发布自己的学习心得，回答其他有关问题等。也可关注其他人的学习微博，如关注教师的微博。

图14 学习微博界面

（3）即时通讯

平台也支持点对点的即时通讯，可以进行私下的学习交流，或者提问题。

图15 即时通讯对话框

### 4. 平台功用设计（从不同用户角度）

下面从学习者（在校学生、企业员工、求职者）、授课者（学校教师和企业兼职教师）、行业企业专家、社会访客等不同用户角度，对平台功用进行简单展示说明。

（1）学习者

学习者主要包括在校学生、社会在职人员（包括学校教师）、社会求职人员三种类型。

a. 在校学生：数字校园学习平台为在校学生提供在线自主学习的资源获取渠道，资源库中多种形式的教学资源、多种渠道的资源平台、多种方式的人机互动为学生在线自主学习提供了更具可看性、可操作性的资源和多方位、多手段的学习方式。同时拓展了学习空间，通过数字校园信息平台可以了解这个专业所对应的行业、产业职业岗位以及人才培养目标和能力要求。在校学生可通过平台的评估定位，定制个性化学习菜单，并在线获取自主学习的资源和多方位、多手段的学习方式；可通过平台拓展学习空间，与教师、行业企业专家在线交流，获得课程指导、行业企业信息、就业岗位等信息；平台为在校学生打造一个开放式数字化自主学习与训练空间。以在校学生为中心的功用如图16所示。

b. 社会在职人员（包括学校教师）：为社会在职人员提供培训及业务素质提升提供有效平台，补充专业知识、训练职业技能、获取行业发展动态，且可贯穿

图16  在校学生界面

于其整个职业生涯的各个阶段，全方位提高自身业务素质。企业员工可通过平台的岗位能力测试，有针对性地补充专业知识、训练职业技能，且可根据自身的职业生涯规划，全方位提高自身业务素质。对于需要从业资格考证的职员，通过职

图17  企业员工界面

业考证辅导站资源的使用，可以了解从业考证最新信息，进行在线模拟考试，轻松备考；通过案例库等资源中心，可以了解行业发展最新动态，把握主流专家观点，得到专家在线指导。平台为社会在职人员提供培训及业务素质提升提供有效平台。以企业员工为中心的功用如图17所示。

c. 社会求职人员：通过数字校园学习平台可以了解专业核心理论知识，接收行业最新资讯，拓展专业知识领域；通过该平台可获得行业企业用工需求及岗位要求，通过能企业岗位的自我测试平台，根据测试的结果有针对性地在线学习自我提高的单元，进行知识更新和职业岗位能力的提高，同时可与同行在职者进行在线交流。访问者自主学习场景图如下图所示。

图18  企业员工进入网络讲堂

求职者通过平台可获得行业最新资讯，拓展专业知识领域；通过该平台可获得行业企业用工需求及岗位要求，通过能企业岗位的自我测试平台，根据测试的结果有针对性地在线学习自我提高的单元，进行知识更新和职业岗位能力的提高，同时可与同行在职者进行在线交流。以求职者为中心的功用如图19所示。

（2）授课者

授课者主要是指在平台担任授课任务的学校教师和来自企业的兼职教师。授课者可直接引用数字校园平台中开发的课程及资源，可通过开放式资源平台获取同行教学课件、授课案例（录像）、师资培训材料等资源，实现全国专业教师、

图19  求职者界面

培训师或人力资源管理部门人员共同在线研讨，成为授课者互相学习先进教学经验，交流专业教学资讯，分享教学资源的窗口。也可从行业企业信息库中获取岗位信息群等专业建设、课程建设调研资料，在个性化教学管理平台上，授课者可

图20  授课者网上学习平台教学场景示意图

以通过定位找到自己的授课对象，为学习者开发“个性化”课程，提供学习单元、工程案例等系统化教学资源，让学习者自主学、自主练、模仿做，从而很好地满足学习者自主学习的需求。如图20所示。

授课者的工作路径是针对教学、教研等活动为主轴来设计的，既实现了教师群体的一般活动，又体现了区域特征的个性需求。授课者可通过资源库课程平台设计课程公告、课程统计、课程内容、在线作业、在线自测、教师评价等教学环节，教学和配套资源的完善和实施方案，授课者只要依据教学工作路径，便可轻松地驾驭资源库教学资源，配置一系列区域特征的课程体系开发规范及模板、

课程开发规范及模板和推荐资源等，以更好地适应自主学习者需求，最终形成一套从需求到资源完善的良性发展循环。如图21所示。

图21 授课者网上学习平台框架示意图

使学习者与平台、教学者与平台、企业用户与平台之间能进行良好的互动是平台的重要特色。以网上作业、网上考试、评价体系流程为例（如图22、23），充分体现了教学过程中的师生互动和个性化特点。

图22  互动平台--网上作业

图23  互动平台--网上考试（自测）

可制定个性化教学菜单、实施网络课堂（在线布置作业、课程答疑、教学评价等）；能与全国专业教师、培训师或人力资源管理部门人员共同在线研讨，为授课者互相学习先进教学经验，交流专业教学资讯，分享教学资源搭建平台。授课者能以体现区域特征的个性需求，针对教学、教研等活动为主轴来设计授课路径。以授课教师为中心的功用如图24所示。

图24  授课教师界面

专业教师可通过平台获取教改资源（教改成果、专业资源）、获取师资培训资料、浏览行业企业信息（最新资讯、企业岗位技术规范、行业标准）、岗位能力培训、教学改革研讨、与企业专家在线交流。平台为专业教师融入行业，提升业务能力打造一个开放式数字化的资源中心。以专业教师为中心的功用如图25所示。

图25  专业教师界面

（3）行业企业专家

行业企业可通过平台发布最新企业信息，为用户了解行业标准、行业发展趋势以及行业前沿技术等提供支持。行业企业可通过平台发布企业岗位需求、岗位

图26  行业企业专家

标准，岗位培训课程和岗位测试题，并可通过平台实现在线招聘和在线招聘测试，实现低成本便捷招聘人才。企业可以通过资源库了解学校人才培养情况与毕业生就业信息，以及发布企业用人标准。实现人才培养、学习、就业的有机结合。 以行业企业专家为中心的功用如图26所示。

（三）数字平台技术支撑

1．系统软硬件建设策略

小步快跑，步步扎实，逐步完善，边建边用，共建共享，实用节约。

（1）共建共享，边建边用

由多企业和多院校组成建设共同体，使得高职教育能满足企业能力需求，并逐步使教学资源的标准化。在建设过程中，参与的院校、企业即可获得平台使用；

（2）小步快跑，步步扎实，逐步完善

平台首先实现部分专业教学资源标准化，在应用过程中，根据用户反馈逐步完善系统建设，并逐步将平台开放给社会学习者。

（3）实用节约

平台的建设以先进、实用、节约为原则，系统软件采用开源系统，如Linux、Apache、MySQL等，同时开发工具更多采用成熟的开源项目，从而使得有限资金效果最大化。

2．系统软硬件建设原则

系统基础设施建设完整的一体化解决方案，稳定性高、实用性和可扩展性为原则。

（1）完整的一体化解决方案

我们从当前的应用需求和未来一段时间的应用需求、网络的系统集成角度和促进数字校园系统信息化应用方面出发，提供相应的、完整的、可分步实行的技术建议方案，以使系统的整体性能最优、发挥效益最大。

（2）稳定性高

由于建成后的网络内部拥有很多节点和大量的外部访问用户以及许多重要应用的运行，所以要求本网络系统能稳定可靠地运行。因此，稳定是个最重要的因素。系统须使用稳定成熟的设备和技术，必要时要求关键设备配置冗余备件，并具有备份连接链路（分步实施）等，来保证系统的稳定运行。

（3）实用性

我们充分考虑用户投资规模、应用体系、系统环境等因素，保证系统切实可行，最大地发挥出系统的整体性能优势。

（4）可扩展性

随着业务的发展及外部客户数量的增加，整个系统承载的数据量及客户数量将会迅速增加，因此在本次建设中必须考虑未来几年内业务的发展需要带来的系统扩展问题。本次提供的整体解决方案为用户搭建了稳定广阔的部署平台，可在原有基础上灵活迅速地扩展各项业务。

3．系统软硬件基础设施建设计划

基础设施主要包括：Web/门户服务器、数据库服务器、存储设备。

（1）Web/门户服务器

Web服务器主要起到了前端接入的作用，当Web浏览器（客户端）连到服务器上并请求文件时，服务器将处理该请求并将文件发送到该浏览器上，附带的信息会告诉浏览器如何查看该文件（即文件类型）。Web服务器不仅能够存储信息，还能在用户通过Web浏览器提供的信息的基础上运行脚本和程序。

Web服务器是一种驻留在网络上的计算机，主要负责接收来自客户端的请求并向用户提供相应的服务。WEB服务器负责在网络上传输数据的功能，从它在网络中所处的位置来看，对其网络性能要求比较高，因此数据通道中的瓶颈部分将成为影响整个系统的决定因素，针对应用服务器特点，可以得出结论，对Web服务器各部件的性能要求如下：

| 应用 | CPU | MEM | HD | NIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆ |

从上图可以清晰的看出，内存系统和网络系统对服务器的性能起了重要的作用，而对于CPU的处理能力和硬盘的性能，则不是WEB服务器关注的焦点。

负载均衡方式的选择： Web服务器主要是对外服务，接受客户端的请求并做出相应的反馈，在一期项目中，登陆的人数量预计并发100000左右，面对这样庞大的用户需求，单台服务器已经不能满足客户的需求，因此需要用多台服务器做负载均衡的方式来运行Web/门户服务，以后随着业务量的增加，我们会再增加服务器做WEB应用。因此，我们将负载均衡这一Web服务器应用最多的一种技术引进来。多台服务器的工作模式如下图：

图27 如何选择负载均衡以应对超大在线用户群

（2）数据库服务器

对于数据库服务器各部件的性能要求如下：

| 应用 | CPU | MEM | HD | NIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库服务器 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆ |

从上图可以清晰的看出，CPU的处理性能、内存性能、硬盘技术对服务器的整体性能起了重要的作用，而对于网卡的吞吐能力则不是数据库服务器关注的焦点。这也在我们的测试中得到了证明，下图是我们的一些测试结果。（注：由于测试环境和机器配置的不同，测试的绝对值没有可比性，但并发数增加时的曲线图仍有较大参考价值。）

图28系统整体性能测试确保高稳定性

上图为数据库系统的整体性能，在在线查询的应用环境中，该服务器的事务处理能力开始时随着用户数的增加迅速提高，并发用户数大于20时达到比较稳定的输出，最高达到5241TPS。

上图显示的是同期CPU使用率的变化，随着用户量的增加，CPU的使用率迅速增加，并很快达到峰值。从图中可以看出，CPU的使用率稳定时近100%，利用率较高，构成系统瓶颈。

图29 系统内存变化

上图显示的是同期可用内存的变化，可用内存量直线下降，内存利用率较高，形成系统瓶颈。

图30 网卡接受发送数据的速率

上图显示的是同期网卡接收、发送数据的速率，由于数据库服务器主要是查询应用，数据吞吐量不大，所以网卡利用率较低，因此，网卡不是系统瓶颈。

图31 磁盘平均队列长度

上图显示的是磁盘平均的队列长度，最大列队长度为17，形成系统瓶颈。在线查询及资费系统具有CPU使用率比较高的特点（在有些情况下，一次复杂查询就有可能使CPU的使用率达到100%），测试结果也显示出了这一点，如果想提高服务器的性能，首先需要考虑的是使用更快的CPU，其次提高内存性能和磁盘性能。

（3）存储设备系统

存储系统的设计需要考虑的因素很多，包括系统存储系统的结构是否适应用户现有的应用类型（集中存储、WE应用等等），选择适合用户的存储系统和配置是非常重要的。

在存储系统硬件选型时必须充分地考虑硬件的配置和所选硬件平台及支撑软件平台的可扩充性安全性。简单的说，在存储系统硬件选型方面我们遵循下列技术标准：

● 性能优异：强大的I/O处理能力足够的内外存储容量确保服务器硬件能提供足够的性能给所运行的软件。

● 技术先进：存储系统应代表当代计算机技术的最高水平，能够以更先进的技术获得更高的性能。

● 扩充性好：能随着应用系统的增加而扩展，具有长远的生命周期和以扩充性，能适应现在和未来需要。

● 维护方便：能得到良好的技术支持及维修服务，售后服务优良，维修及时，费用低。

● 易于使用：具有操作界面直观，系统文档全面的特点。

● 价格因素：具有性能/价格比率的优势。

● 符合标准： 技术发展方向遵循工业标准，符合开放性标准。

图32 高可靠性存储备份系统示意图

SAN光纤存储系统是一套先进可靠的应用存储和备份系统，能够支持相关用户的访问需求，满足传输和容量的需求，以及完善可靠的备份和管理解决方案，实现企业级数据存储的高安全。

4．系统软硬件基础设施整体架构

在本次的方案设计中，我们本着“总体规划、统一部署、稳定可靠、灵活扩展”的原则为将来业务的扩展奠定基础。根据目前的业务需求及建设目标，我们在整个系统的设计与部署过程中要着重考虑以下几方面：

- 整体系统的超高并发性的要求

- 运营门户的超高并发的要求

- 整个考虑体系未来发展的需要

- 并发对整个网络负载的影响

- 部分服务器发生故障对整个系统的影响

- 因门户流量过大对正常考式和数据管理的影响

- 因互联网通信线路发生问题对系统的影响

从纵向将整个系统分隔，将整个系统分为以下4层：用户层（客户端）、应用层、数据层、物理存储层。

应用层服务器采用网络负载均衡方式组成服务器集群部署模式。将管理系统、门户系统分别部署到不同集群中。数据库服务器采用故障处理双机模式，提高整个系统的数据安全性。

物理存储层采用具有高可靠性和高稳定性的光纤磁盘阵列系统，构建SAN存储访问网络。

基础设施框架拓扑图如下：

图33 项目一期拓扑图

上图是本次系统一期项目建设方案拓扑图，从拓扑逻辑图中可以看到，整个系统分为以下几大模块：用户模块（客户端）、门户网站模块、数据库系统模块、管理模块、存储模块、备份还原模块。

客户端模块：客户端模块主要包括两部分内容，一部分是访问门户网站的随机客户端，另一部分是固定学习该系统的客户端，该模块根据配置较为简单主要是PC机。

门户网站模块系统模块：门户网站模块属于Web应用的一部分，Web/门户服务器应用的关注点在前面已经详细说明，因此我们建议配置性价比较高的双路四核服务器来承担该业务。我们预计门户网站有100000终端用户访问，预计100％终端会访问该网站，高峰期同时在线100％，并且40％（40000）用户并发访问，每一个用户都会至少访问主页、学习模块、视频系统3个网页的内容，网站要求当用户并发访问的时候，服务器必须在3秒内完成所有的网页传输，则其TPS值可以计算为：TPS=40000×3=120000

这样我们可以计算出最少用户一次在访问3个网页的情况下，必须达到120000TPS值。由于网页也有大小，复杂与简单之分，这就有实验室测试与实际理论值的差别，我们预计网页集中在500K到1000K之间，在这种情况下的计算方式一般会适当增加一个复杂系数，因此该系统的TPS值要求在120000-360000之间，普通双路服务器的TPS数值为1000-4000左右，因此如果需要同时承载100000客户端访问门户系统，则至少需要30台服务器做集群同时处理来自前端的请求，而100000客户端只是我们的估算值，具体访问数量会达到多少没有可评估性，以后如果客户端数量增加的话我们随时快速添加服务器即可，不影响原有业务的运行。在一期项目中，建议门户网站系统采用30台双路服务器。

Web服务器采用Apache：Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上。Apache源于NCSAhttpd服务器，经过多次修改，成为世界上最流行的Web服务器软件之一。Apache的特点是简单、速度快、性能稳定，并可做代理服务器来使用。

Apache web服务器软件拥有以下特性：

- 支持最新的HTTP/1.1通信协议

- 拥有简单而强有力的基于文件的配置过程

- 支持通用网关接口

- 支持基于IP和基于域名的虚拟主机

- 支持多种方式的HTTP认证

- 集成Perl处理模块

- 集成代理服务器模块

- 支持实时监视服务器状态和定制服务器日志

- 支持服务器端包含指令(SSI)

- 支持安全Socket层(SSL)

- 提供用户会话过程的跟踪

- 支持FastCGI

- 通过第三方模块可以支持Java Servlets

Apache 应用案例：国内著名网站

- 阿里巴巴：操作系统是Linux，Web服务器Apache/1.3.29 (Unix) mod_alibaba/1.0 Resin/2.1.13。

- Sina：操作系统是FreeBSD， Web服务器都是 Apache/2.0.54 。

- 百度：操作系统是Linux， Web服务器：Apache/1.3.27。(更新：现在已经换成了 BWS -Baidu Web Server)。

- 搜狐：操作系统是SCO UNIX，Web服务器Apache/1.3.33 (Unix) mod_gzip/1.3.19.1a

- 网易：操作系统:Linux，Web服务器Apache/2.0.5x。

数据库系统模块：数据库系统是数字校园学习平台的主要业务平台，承担信息管理系统的主要数据计算、传输、管理等功能。该系统为本方案的核心数据系统，且平时访问量大，因此要求服务器必须具备高可靠性和高稳定性，数据库节点各主要部件冗余设计。为了保证单台服务器故障时业务的连续性和高可用性，建议数据库系统采用基于共享存储的集群工作备模式。系统采用开源MySQL数据库系统，该系统有主从模式，可以建立一个主服务器系统，其余数据库系统作为从系统并行运作。MySQL数据库采用分布式文件系统，每台数据库可以将数据表分别存放在不同的服务器上，然后通过调度机制实现负载均衡和消息一致性。数据库服务器对硬件的要求在前面已经有详细描述，因此建议数据库系统采用具有高可靠性和高稳定性的2台8路服务器和两台4路服务器来承担。

系统采用MySQL Cluster（ MYQL）数据库集群系统。MySQL Cluster是一种技术，该技术允许在无共享的系统中部署“内存中”数据库的 Cluster 。通过无共享体系结构，系统能够使用廉价的硬件，而且对软硬件无特殊要求。此外，由于每个组件有自己的内存和磁盘，不存在单点故障。

MySQL Cluster 由一组计算机构成，每台计算机上均运行着多种进程，包括MySQL服务器，NDB Cluster 的数据节点，管理服务器，以及（可能）专门的数据访问程序。关于 Cluster 中这些组件的关系，请参见下图：

图34 数据库系统模块示意图

管理系统模块：每个系统都有专门的管理员进行管理，这就需要配置相应的管理模块，该系统主要用于管理员操作和教师批注、上传视频文件、课件等应用，因此对硬件的压力不是很大，从性价比的角度考虑，建议使用双路四核服务器构建该系统。

存储系统模块：如果说数据库系统是该方案的大脑，那么存储系统将是该系统的心脏，门户网站数据库系统、核心数据库系统的数据都存放在后端独立磁盘阵列当中，因此，该磁盘阵列的稳定性、可靠性、业务连续性是我们考虑的首要问题。在本方案中我们采用FC-SAN高速光纤存储系统，在硬件的选择上建议使用纯光纤存储设备，且该存储设备具有强大的稳定性和良好的可扩展性，方便用户日后扩容。FC-SAN磁盘阵列容量为60TB。

备份还原系统模块：该模块主要是通过LAN-Free模式将数据库中的数据备份到后端磁带库中，以备主存储系统损坏后可将原数据进行还原，避免数据灾难。在磁带库的选择上，建议使用VTL虚拟磁带库，虚拟磁带库是在磁盘阵列技术基础上实现物理磁盘格式的模拟，最终数据以磁带的格式保存。虚拟磁带库的容量为30TB。

整体系统可扩展性：随着业务的发展及外部客户数量的增加，整个系统承载的数据量及客户数量将会迅速增加，因此在本次建设中必须考虑未来几年内业务的发展需要带来的系统扩展问题。本次提供的整体解决方案为用户搭建了稳定广阔的部署平台，可在原有基础上灵活迅速地扩展各项业务。

Web服务器的可扩展性：当客户端数量增加时我们可以按照实际业务数量将相同配置的服务器添加进Web集群中，不需要关闭服务器直接可以实现热添加，在负载均衡器的调度列表中增加新服务器的地址即可。

数据库服务器的可扩展性：当数据库服务器压力增大时，我们需要再增加新的数据库服务器进入该集群中，具体服务器配置可以是4路产品也可以是8路产品，数据库软件需要增加相应的模块即可。

存储系统的可扩展性：随着业务量的增大，数据库中的数据也随之增加，有可能导致存储容量不足出现瓶颈，由于我们采用的分布式数据库系统，所以新增加的存储系统与新增加的服务器系统配套即可。

5．系统软件应用层模块一览

图35 系统软件应用层示意图

6．系统软硬件建设预算

（1）基础设施预算清单

| 序号 | 设备类型 | 计量单位 | 需求数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 90 | 180 |
| 2 | 路由器 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 3 | 负载均衡设备 | 台 | 2 | 20 | 40 |
| 4 | 高性能防火墙 | 台 | 2 | 10 | 20 |
| 5 | 入侵检测系统 | 台 | 2 | 10 | 20 |
| 6 | 管理服务器 | 台 | 2 | 10 | 20 |
| 7 | 服务器（Web服务器） | 台 | 30 | 6 | 180 |
| 8 | 小型机（数据库服务器） | 台 | 2 | 70 | 140 |
| 9 | 数据库服务器 | 台 | 2 | 20 | 40 |
| 10 | 光纤交换机 | 台 | 4 | 15 | 60 |
| 11 | FC磁盘阵列 | 套 | 1 | 60 | 60 |
| 12 | 磁带库 | 套 | 1 | 20 | 20 |
| 合计 | 800 |

（2）应用系统开发预算清单

| 子系统 | 描述 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 知识管理匹配机制 Training Package | 行业企业能力需求与职业教育与实训知识点匹配机制; 知识点管理 | 120 |
| 开放式资源库管理平台 CMS | 由知识点形成的知识块、素材、案例等基础资源管理; 由基础资源形成的课件等资源管理 | 180 |
| 个性化教与学管理平台 LMS | 教学过程管理、教学评价 学习过程管理、学习评价 | 180 |
| 职业生涯发展 JOB DB | 学习成果与职业生涯发展的对应关系管理 | 45 |
| 共享型学习社区平台 Group | 学习社区平台 包括：学习群、学习小组、学习项目组、在线答疑、兴趣小组等社区平台 | 150 |
| 自维护式管理系统 Sys Mgt | 用户管理、统一登录、系统管理（数据备份/恢复等） | 95 |
| 系统门户管理 Web | 网站服务器、网络统、存储等系统管理 | 30 |
| 小计（系统开发） | 800 |

# 四、建设规划和首期建设步骤

### （一）五年建设规划

本项目建设分五个阶段，周期为五年（2011-2015）。

1．核心化阶段（2011年）。组建项目团队，在需求调研、项目论证的基础上重点完成数字校园学习平台的整体框架设计，依据设计要求完成硬件设备的招投标、软件开发及系统集成，选取首批典型专业开展专业教学共享资源库建设，并将其收录平台。通过一年左右时间的建设，数字校园学习平台初具规模，初步形成职业教学（知识点）与企业典型工作任务（技能点）有机关联和校企“双主体”育人机制。部署3-5个核心专业，形成忠实用户群，培养实际使用习惯。

2．扩展兼容阶段（2012年）。完善第一版本，扩展至20个核心专业，增加职业生涯拓展等增值模块；同时，开放技术接口，完善CMS、LMS、 Group、National Training Package等系统，广泛兼容现有资源。

3.个性化阶段（2013年）。部署私有云架构，针对不同用户需求进行个性化建设，核心专业扩展至50个。

4.完善阶段（2014年）。根据职业教育的特质，继续选取具有优秀高职院校的典型专业教学资源库并融入数字校园学习平台，丰富平台的各类信息，完善企业级门户功能，充实平台内涵。各类用户对平台的依赖性明显增强，平台固定用户数量有明显增长。

5.商业化阶段（2015）。进入B2B、B2C运营时代，数字校园学习平台成为高职院校师生、企业兼职教师和员工、社会从业人员及社会各相关阶层职业学习者了解各类职业信息的重要载体（媒介），经济效益和社会效益均呈几何倍增。

### （二）首期建设步骤

1.组建项目团队，完善相关管理制度（2011年1月底）

组建项目开发团队，成立由各联合申报单位负责人组成数字校园学习平台项目管理委员会（设立秘书处）和子项目建设工作组，聘请资深IT专家（北京点击科技有限公司董事长王志东）和教育部高职高专人才培养评估委员会主任委员杨应崧教授为项目建设首席顾问，联合网络技术不同领域的业界精英和具有不同研究专长的资深教育教学专家组成项目建设指导小组。

制订数字校园学习平台项目管理及资金使用方面的规章制度，包括《数字校园学习平台建设项目管理办法》、《数字校园学习平台建设专项资金管理实施细则》等，以制度为依据，做到管理和资金使用有章可循，依规办事。

2.修订建设方案，完善平台设计（2011年3月中旬）

在首席顾问和项目指导专家团队的引领下，开展面向职业院校、企业及社会大众的职业学习需求调研，并在此基础上对建设方案加以论证、完善。同时，完成数字校园学习平台整体框架设计，包括校企合作顶层标准设计、典型专业教学资源收录标准设计、核心课程资源收录标准设计、任务技能与专业教学知识点衔接、用户档案设计、后台数据库设计、前台界面设计等。

3.设备招标采购（2011年10月底）

完成设备招标采购预算，具体包括核心交换机、路由器、高性能防火墙、负载均衡设备、入侵检测系统、云服务器、小型机、光纤交换机、FC磁盘阵列、磁带库。

4.完成软件开发（2011年10月底）

联合相关合作企业，完成系统详细设计，形成系统原型软件供用户测试，根据用户意见，进一步完善详细设计方案。根据详细设计方案，由软件开发团队完成数字校园学习平台各模块的编码，进行模块级测试工作。通过系统级联调，完成整个系统平台开发。整理相关开发文档，制订用户使用手册。

5.典型专业资源整理（2011年10月底前）

选取3-5所联合申报院校，按照数字校园学习平台设计方案的要求，搜集整理完成各自推荐的典型专业教学资源，内容包括专业调研报告、人才培养方案、课程体系、核心课程教学资源、合作企业信息及技术标准、业务流程、作业规范等，要求既具有普适性的专业教学资源，又有拓展模块兼顾不同区域和院校特点。同时在功能上力求架构合理，安全可靠，并能满足持续更新、教学互动、个性化等需求。

6.平台试运行（2011年11月底）

由牵头院校负责，各申报单位配合，行业企业积极参与，共同完成数字学习平台软件的安装，完成3-5个核心专业教学资源上传，在联合申报院校进行试运行，为学校教师和学生、企业兼职教师和员工、社会学习者提供自主学习服务，为教育管理部门、学校、行业企业等提供信息查询和资源共享服务。在平台试运行过程中，根据各类用户的反馈，积极完善平台功能，提高系统用户界面友好性和操作便捷性。

7.项目评估及验收（2011年12月底）

在教育部高职高专处指导下，组织职业教育专家、行业企业专家成立专家组，对数字校园学习平台首期建设情况进行评估、验收，根据专家评估意见完善平台设计。

# 五、建设基础与优势

### （一）参与申报单位阵容强大、实力雄厚、优势互补

由于对高等职业教育数字校园学习平台建设的重要性、紧迫性有着统一而深入的认识，故而积极响应并明确共同参与该项目申报建设的单位层次较高、数量较多、辐射面广、积极性高，参与阵容强大、实力雄厚、优势互补。

从参与行业教育技术水准看，都是网络信息行业的领跑者。英特尔公司（Intel Corporation）不仅带来了计算机和互联网革命，而且助推和引领未来教育发展，积极协同国内外产业界合作伙伴开发和引进国际一流数字化教学资源和成功经验，促进优质教育资源共享，共同推动教育信息化的发展。领航未来（北京）科技有限公司公司致力于核心产品“数字移动教学系统”的研究、开发和推广，成为电子教室软件最大份额的中标产品，拥有全国最多用户的移动教学软件。北京赛尔汇力安全科技有限公司专业从事多媒体教学系统、视频会议系统、电化教学系统、网络安全、网络图像信息系统建设工程的专业化公司。公司拥有优秀的技术团队和研发实力，拥有完全自主知识产权的产品和专利技术，是中国最大的公益性计算机互联网络，是我国信息基础设施的重要组成部分。

从参与单位的类别看，特长明显、优势互补。既有在IT业享有盛誉的5家知名企业—英特尔（中国）有限公司、上海培杰科技咨询有限公司、领航未来（北京）科技有限公司、北京点击科技有限公司、北京赛尔汇力安全科技有限公司等。有在高职教育界影响巨大的各类学术团体成员，如负责高职高专院校人才培养工作水平评估、高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台设计及应用的教育部高职高专院校人才培养工作水平评估委员会和拥有400家成员单位的全国高职高专校长联席会议；又有目前正在积极推行职业教育体制机制改革的地方教育主管部门—北京市教育委员会；还有包括上海公安高等专科学校、广州民航职业技术学院、天津医学高等专科学校、上海市医药学校、上海出版印刷高等专科学校、宁波职业技术学院、温州职业技术学院、北京工业职业技术学院、四川国际标榜职业学院、深圳信息职业技术学院、北京信息职业技术学院、北京联合大学等在内的12家高职高专院校（其中国家示范性高职8家，骨干高职3家，其他4家）。

从参与平台建设的组成团队看，有来自IT业的领军人物，如点击科技有限公司总裁（原新浪网创始人）王志东、清华大学网络中心主任王继龙、英特尔教育中国区经理姜涛等，他们都是业内精英，足以对平台建设提供强有力的技术保障。有来自高职教育界的专家、学者，如教育部高职高专人才培养工作水平评估主任委员杨应崧、全国高职高专校长联席会议秘书长陈解放等，他们对中国高职教育的整体发展趋势、面临的问题及解决方案有着宏观而深入的思考，能在数字校园学习平台的整体设计上把好大局和方向；有来自多年从事高职教育管理工作的院校长和教育管理人员，对高职教育数字校园学习平台建设的紧迫性和重要性有深刻的认识和体会，能站在学校教师和学生、企业兼职教师和员工及社会从业人员等不同角度，比较完整系统地提出用户需求，为平台设计提供依据。

从参与平台建设、提供资源运行的院校看，参与项目建设的15所高职院校在资源库建设中都有行业龙头企业主导，职业岗位定位准确、职业标准清晰，如广州民航职业技术学院、天津医学高等专科学校、上海公安高等专科学校等等，专业资源建设成效显著、紧跟行业企业技术发展。这些参与院校的资源建设将为该平台的实质性运行提供强有力的内涵支撑，真正做到基于网络信息平台、边建边用资源库、共建共享资源库。

### （二）高职人才培养工作数据采集平台为该项目提供强有力的信息支撑

基于信息化技术的高职院校人才培养工作数据采集平台是国家级信息数据采集平台，它具有数据的原始性、采集的即时性、内容的丰富性、使用的公开性、运行的独立性和技术性强等特点，经过几年建设，该平台逐步形成了以学校为核心、教育行政部门为引导、社会参与的教学质量保障体系。而数据采集平台系统的开放性和信息的共享性，使信息资源在发挥作用当中成倍数地增值，切实提高了学校运行效率，提高了学校管理的规范化、科学化、现代化水平，为学校管理与改革注入了动力和活力。

更重要的是，经过几年的实践与探索，全国高职院校人才培养工作数据采集平台已逐年积累了包括教育部、教育厅以及全国所有高职院校的教学、科研、人事、管理等海量的信息数据及其资源，开始向社会公开，并逐步用于数据分析决策、管理工作改进等方面。该项目在此基础上将进一步有效提升数据采集平台资源使用效率，真正打通院校内部以及院校之间的信息屏障和壁垒，推进信息资源的高效使用、开放共享。

### （三）牵头院校办学理念先进，资源整合和组织能力强

牵头院校杭州职业技术学院是杭州市人民政府主办的高职院校，是国家骨干高职院校和浙江省示范高职院校建设单位，在校企合作办学体制机制创新和工学结合人才培养模式改革等方面迅速推进，取得了令人瞩目的成绩，引起了业内的广泛关注。2010年9月，教育部主办的全国高等职业教育改革与发展工作现场工作会在杭职院召开，与会的地方政府领导、地方教育部门主管领导、行业企业代表以及高职院校领导等与会人员对学校的办学给予了高度的肯定。

杭州职业技术学院资源整合能力和组织能力较强，学校以发展集聚人才、以人才促进发展，学校长期集聚了一批国内知名专家指导学校建设，本次数字校园学习平台建设又汇集了一批高水平、优势互补的专业团队，以确保平台建设的高起点、高水平。

### （四）牵头院校主办方（杭州市政府）高度重视，重点支持

杭州市委、市政府高度重视文化创意产业发展，明确提出“要倾力打造全国文化创意产业中心”，并专门成立了杭州市文化创意产业发展委员会，设立了年均近2亿元的杭州市大文化产业发展专项资金。目前杭州市的文化创意产业综合实力已排名全国第五。

近年来，杭州市重点发展的文化创意产业主要包括八大类—信息服务业、动漫游戏业、设计服务业、现代媒体业、艺术品业、教育培训业、文化休闲旅游业、文化会展业，其中信息服务业和教育培训业在整个文化创意产业产值中所占的比例超过30%，属重点扶持产业。此次申报的数字校园学习平台建设项目，正是信息服务与教育培训交糅发展的产业，符合市场发展需求，前景看好。因此杭州市文化创意产业发展委员会明确表示，一旦该项目获得教育部立项，将同时纳入杭州市文化创意产业发展项目予以重点关注和支持。这又为项目建设提供了充足的经费支持和良好的外部环境。

# 六、保障措施

### （一）组织保障

1.本项目聘请北京点击科技有限公司总裁王志东（原新浪网创始人）和教育部高职高专人才培养评估委员会主任委员杨应崧教授为项目建设首席顾问；联合国内外网络技术领域不同技术专长的知名企业专家和具有不同研究专长的资深教育教学专家，组成项目建设指导小组。

2.本项目实行项目负责人制，在项目负责人的领导下加强协调，本项目组组织架构如下：管理委员会——项目组——秘书处。层层落实责任，建立起以联合参与单位为主体的项目管理责任体系和子项目承建责任体系。按照建设项目的内容，把每个项目落实到相关承建单位，落实到每位责任人。建立推进建设项目协调会议制度，集中力量推进数字校园学习平台建设项目的落实，发挥监控和考核机制作用。

3.子项目实行任务分工责任制和绩效考核制，各子项目由相应子项目负责人负全责，各子项目组切实加强组织各子项目的实施工作和经费的管理，保证各子项目建设进度与质量。具体项目及负责人如下：

（1）项目总负责人：叶鉴铭（杭州职业技术学院）

（2）管理委员会：由各联合申报单位的负责人组成，以保证本项目能够在项目组成员单位得到最大程度的支持。管理委员会职能包括确定项目建设总体规划及实施方案、项目建设计划及管理办法；确定经费预算方案、决算方案；调整项目建设内容及计划等。

（3）项目组：下设若干子项目建设工作组，是本项目的开发实施单位。具体承担本项目申报书中所有建设内容。

平台总体运营管理子项目工作组，负责人：贾文胜（杭州职业技术学院）

平台技术架构及开发子项目工作组，负责人：姜涛（英特尔（中国）有限公司）

典型专业资源库子项目工作组，负责人：陈解放（全国高职高专校长联席会议）

平台建设质量监控子项目工作组，负责人：杨应崧（教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会）

（4）秘书处：承担本项目的日常管理与协调工作。

### （二）经费保障

数字校园学习平台建设所需总经费为1800万元，主要来自四个方面的投入，即中央财政投入800万元、地方财政（浙江省和杭州市）投入400万元（从国家骨干校建设资金中列支）、行业企业投入300万元、自筹300万元。

1.确保配套建设经费足额到位，各申报单位承诺保证在人力、物力、财力方面全力支持数字校园学习平台项目建设，其中典型专业资源库（含企业案例、课程开发、素材制作、特殊工具软件等）的建设经费按1：1配套，根据建设要求保质、保量、按时完成建设任务。同时通过校企合作平台引入企业的资金、吸纳社会资金。

2.严格按照《教育部 财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》（教高[2007]12号）文件要求，在项目专项资金使用过程中，各项目承建单位对经费的使用严格把关，按照规定用途、在规定的使用范围和额度内合理合法地使用，按照“统一管理、集中核算、专款专用、定期检查”的原则，项目承建单位按照项目资金使用额度对所管辖的建设项目专项资金进行日常管理，对经费使用和报销进行认真审批。同时，各项目在使用专项资金时必须严格履行使用审批和报销审批手续，确保各建设项目的资金使用规范、合理。

### （三）制度保障

以《教育部 财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》（教高[2007]12号）文件为基本依据，制定数字校园学习平台项目管理及资金使用方面的规章制度，包括《数字校园学习平台建设项目管理办法》、《数字校园学习平台建设专项资金管理实施细则》等，以制度为依据，做到项目建设进度监控和资金使用有规可循，照章办事。

# 七、预期效果

### （一）平台建设有效调动企业参与校企合作的积极性，职业教育资源持续更新机制基本形成，为推动高等职业教育专业建设改革作出了有益的尝试

由于平台建设对开放式专业教学资源库建设的特殊要求，各专业教学资源建设能深度融合行业企业需求，以企业典型工作任务与岗位需求为主导，使职业教学内容（知识点）与企业典型工作任务（技能点）有机关联，以期实现高职院校人才培养与企业人才需求的无缝对接。加之平台建设坚持“以用户为中心，以需求为导向”的原则，行业企业、高职院校及各类学习者都能从中找到自己的利益诉求，因此表现积极，参与热情高涨。同时平台的建设过程，也是各参与平台建设的高职院校融合合作企业实施专业建设改革的一次有益尝试。平台建设的完成，可以为专业建设改革提供依据。

### （二）平台初步成型，功能相对完备，基本实现用户能用、易用、好用、想用而不断用，使各类学习者“乐学”、授课者“善教”、行业企业“乐于参与其中”

平台建成后，较之现有单一的专业教学资源库而言，明显资源丰富、功能完善，能保证各类用户的“能用”需求；平台界面和功能分类清晰，资源获取容易，用户“易用”；平台中的各类资源可重复使用，低成本，资源上传下载方便，用户感觉“好用”；平台中的授课者教法丰富、寓教于玩，学习者欢迎、有兴趣，各类用户均可从中受益，故而显现得“想用而不断用”。同时由于平台赋予了用户编辑界面的权利（用户可以根据自定义的逻辑链接进行知识元的选取、编辑，定制资源），教师、学生（社会学习者）、企业和学校等不同用户个性化资源服务需求得到较好的满足，学习者“乐学”、授课者“善教”、行业企业“乐于参与其中”的成效不断显现。

### （三）平台技术保障有力、运行稳定，用户使用安全性强

项目依托英特尔（中国）有限公司雄厚的技术力量，联合北京点击科技有限公司、上海培杰科技咨询有限公司等IT业享有盛誉的知名企业，为平台建设提供强有力的技术保障。平台采用开放接口技术和资源云架构手段，从网络的系统集成角度，按完整的、可分步实施的方式设计技术方案，以使系统的整体性能最优、发挥效益最大。系统使用稳定成熟的设备和技术，关键设备配置冗余备件，并具有备份连接链路（分步实施）等，来保证系统的稳定运行。本项目提供的整体解决方案为用户搭建了稳定的部署平台，可在原有基础上灵活迅速地扩展各项业务。存储系统采用SAN光纤存储系统，能够支持相关用户的访问需求，满足传输和容量的需求，以及完善可靠的备份和管理解决方案，实现企业级数据存储的高安全性和高可靠性。门户网站系统配置至少30台性价比较高的双路四核服务器，能有效保证10万在线用户、100万日访问量的性能需求。

# 八、经费预算

详见附件1

# 九、附件

附件1：数字校园学习平台建设项目经费预算

附件2：数字校园学习平台项目建设管理办法

附件3：数字校园学习平台项目建设专项资金管理实施细则

附件4：数字校园学习平台项目建设首席顾问及核心团队成员名单

### 附件1：数字校园学习平台建设项目经费预算

数字校园学习平台项目经费预算

| 序号 | 资金用途 | 资金来源 | 合 计 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 44.44 % | 地方财政投入 22.22 % | 行业企业投入 16.67 % | 自筹 投入 16.67 % |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
|  | 小 计 | 800 | 100 | 400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 1800 | 100 |
| 1 | 硬件投入 | 100 | 12.5 | 400 | 100 |  |  | 300 | 100 | 800 | 44.5 |
| 2 | 平台软件开发 | 500 | 62.5 |  |  | 300 | 100 |  |  | 800 | 44.5 |
| 3 | 调研论证 | 60 | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 60 | 3.3 |
| 4 | 专家咨询 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |  | 80 | 4.4 |
| 5 | 推广应用 | 60 | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 60 | 3.3 |

### 附件2：数字校园学习平台项目建设管理办法

数字校园学习平台项目建设管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范数字校园学习平台建设，加强对建设项目的管理, 确保项目的建设质量, 按时完成建设任务，严格按照《教育部 财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》（教高[2007]12号）文件要求， 特制定本办法。

第二条 本办法适用于数字校园学习平台建设的各项建设项目，包括：主要用于硬件设备购置、软件平台开发、调研论证、专家咨询和推广应用建设等。

第三条 数字校园学习平台建设项目的管理目标是规范、有序地实施每个项目的建设，高质量、高标准地实现各个建设项目的预期目标，建设代表国家水平、具有高等职业教育特色的数字校园学习平台。

第四条 数字校园学习平台建设项目的管理内容包括项目的规划、实施、协调、统计、检查、评估、验收以及建设资金的管理等。

第二章 管理机构与职责

第五条 本项目的建设过程实行项目负责人制，在项目负责人的领导下加强协调。本项目组组织架构如下：管理委员会——项目组——秘书处

1.管理委员会：由各联合申报单位的负责人组成，以保证本项目能够在项目组成员单位得到最大程度的支持。管理委员会职能包括确定项目建设总体规划及实施方案、项目建设计划及管理办法；确定经费预算方案、决算方案；调整项目建设内容及计划等。

2.项目组：是本项目的具体开发实施单位。具体承担本项目申报书中所有建设内容。

3.秘书处：承担本项目的日常管理与协调工作。

第六条 子项目实行任务分工责任制，各子项目由相应子项目负责人负全责。各子项目组切实加强组织各子项目的实施工作和经费的管理。

1．项目总负责人单位： 杭州职业技术学院。负责数字校园学习平台建设项目的整体策划和协调。

2.管理委员会：由各联合申报单位的负责人组成，以保证本项目能够在项目组成员单位得到最大程度的支持。管理委员会职能包括确定项目建设总体规划及实施方案、项目建设计划及管理办法；确定经费预算方案、决算方案；调整项目建设内容及计划等。

3.项目组：下设若干子项目建设工作组，是本项目的具体开发实施单位。具体承担本项目申报书中所有建设内容。

（1）平台总体运营管理子项目工作组，负责单位：杭州职业技术学院

（2）平台技术架构及开发子项目工作组，负责单位：英特尔（中国）有限公司

（3）典型专业资源库子项目工作组，负责单位：全国高职高专校长联席会议

（4）平台建设质量监控子项目工作组，负责单位：教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会

4.秘书处：承担本项目的日常管理与协调工作

第七条 项目负责人履行以下职责：

（一）组织带领项目小组成员根据项目建设任务书中的预期目标和验收要点，完成各项建设任务，保证建设进度和建设质量；

（二）研究解决、及时报告项目建设过程中出现的问题；

（三）对项目建设过程中形成的有关档案，要及时整理归档。

在项目建设期间，项目负责人应保持相对稳定，在项目执行过程中一般不能调动工作或长期出国。因特殊原因变更项目负责人，需经管理委员会批准。

第三章 建设方案管理

第八条 数字校园学习平台建设项目一经国家教育部和财政部批准，必须严格执行。

第九条 任何部门、任何人不得擅自修改经国家教育部和财政部批准的建设项目和方案任务书，因特殊情况或不可抗拒因素，确实需要变更方案，由项目承办部门提出修改意见，经负责单位领导审批后，由管理委员会上报教育部和财政部。

第四章 资金管理

第十条 数字校园学习平台建设专项资金来源包括中央财政专项资金、地方财政配套专项资金和企业投入资金等。

第十一条 中央财政投入的专项资金建设资金必须专款专用，且应按照以下比例分配使用：硬件投入（44.5%）、调研论证费（3.3%）、专家咨询费（4.4%）、应用推广费（3.3%）、平台开发（44.5%）等。

第十二条 专项资金实行各项目承担单位统一管理、集中核算、专款专用、专账管理，任何部门和个人不得擅自截留、挤占和挪用专项资金。

第十三条 统一制订《数字校园学习平台建设专项资金管理实施细则》，各承担单位必须严格执行国家财政、财经法规和《实施细则》的规定，切实加强项目资金预算、审批、使用和决算管理。

第十四条 数字校园学习平台建设专项资金实行定期检查、审计制度，各有关承担单位、部门应自觉接受财政、审计等有关部门和项目管理委员会的监督和检查。

第五章 项目实施与管理

第十五条 数字校园学习平台建设项目承担单位部门要依照按照建设项目的规定，负责项目实施，并配合做好项目监控、项目审计、项目验收等工作。

第十六条 实施过程中，项目出现重大情况需调整的，项目承担单位应向项目管理委员会报告。对不能完成目标的项目，由项目管理委员会提出处理建议。

第十七条 项目实施达到项目预期目标后，项目承担单位应及时做好项目验收准备工作，并向项目管理委员会提出项目验收申请，并做好迎接国家教育部和财政部验收的准备工作。

第十八条 建立项目日常管理网络，实施信息报告制度。各承担单位和项目负责人定期报告项目建设进度，及时反映存在的问题，每月月底报送当月项目建设进度统计表，向项目管理委员会提交包括项目进度情况、存在的问题、解决问题的具体措施和处理意见等内容的项目进展情况报告。

第十九条 项目承担部门要妥善保管有关项目建设的档案材料, 并及时归档和上报秘书处。

第六章 监督与考核管理

第二十条 数字校园学习平台建设项目实行全程监控与绩效考核制度，各有承担单位和项目责任人要严格执行建设进度，管理委员会对每个建设项目进行跟踪检查和考核。

第二十一条 检查、考核的主要内容为项目进展情况和目标完成情况，具体内容包括：项目的实施情况、工作目标完成情况、项目进度、项目团队管理、项目效益等。

第二十二条 对不能如期完成工作目标，由于实施不力造成一定后果的，对协作不力的承担单位和责任人，视情节轻重和责任大小，停止后期建设资金。

第二十三条 审计、监察等部门依据职能分工进行监督检查。项目承担单位应接受监督检查并予以配合。

第七章 附 则

第二十四条 本办法经项目管理委员会批准后，自公布之日起施行。由项目管理委员会负责解释。

### 附件3：数字校园学习平台项目建设专项资金管理实施细则

数字校园学习平台建设专项资金管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强对数字校园学习平台建设专项资金的管理，保证建设项目顺利实施，提高项目资金使用效益，根据教育部 财政部《教育部 财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》（教高[2007]12号）文件要求，制定本实施细则。

第二条 数字校园学习平台建设专项资金来源包括中央财政专项资金、地方财政配套专项资金和企业投入资金和学校自筹资金。

第三条 数字校园学习平台建设专项资金主要用于硬件设备购置、软件平台开发、典型专业资源库（课程库、案例库、视频库、动画库、图形素材库、自主学习平台、虚拟仿真库、行业标准库等）建设。

第四条 数字校园学习平台建设专项资金的管理原则：总体规划，分项实施；项目管理，绩效考评。

第五条 数字校园学习平台建设专项资金实行承担单位统一管理、集中核算、专款专用。项目各承建部门必须严格执行国家有关财政、财经法规和本实施细则规定，切实加强项目资金管理。

第二章 预算管理

第六条 各数字校园学习平台建设项目承建单位必须高度重视预算的编制工作，提高预算编制的科学性、真实性、可行性，中央财政专项资金和地方财政专项配套资金预算一经审定，必须严格按预算执行，一般不作调整，确有必要调整时，应按教育部、财政部有关规定及相应程序办理预算调整程序。

第七条 各承担单位财务部门根据教育部、财政部和地方政府批复下达的预算及有关要求，将数字校园学习平台建设项目专项资金分别按来源渠道、按项目单位、按项目单独明细核算，专项管理，确保专款专用。

第三章 支出管理

第八条 中央财政投入的专项资金建设资金必须专款专用，且应按照以下比例分配使用：硬件投入（44.5%）、调研论证费（3.3%）、专家咨询费（4.4%）、应用推广费（3.3%）、平台开发（44.5%）。

第九条 数字校园学习平台建设项目专项资金的开支范围和开支标准必须按照国家有关规定执行。各项目负责人在执行具体项目时需严格按项目预算执行。

第十条 建设项目专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等支出，不得用于建设项目之外的人员劳务费支出，不得用于弥补与数字校园学习平台建设项目无关的日常公用经费的开支以及国家规定不得列入的其他支出。

第四章 决算管理

第十一条 各项目单位应高度重视和确保数字校园学习平台建设项目预算的执行进度，各项目年末结存的资金原则上可结转下年按规定继续使用，不得挪作他用。

第五章 监督检查与绩效考评

第十八条 数字校园学习平台建设专项资金实行定期检查制度。财政部、教育部、地方政府、接受以上部门委托的有关中介机构将根据有关规定对承担单位的项目建设专项资金进行监督检查，如发现截留、挤占、挪用数字校园学习平台建设专项资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损、效益低下的将暂停后续拨款，限期整改，对整改后确已纠正的可恢复或适当调整拨款，对情节严重的责任人员，将按国家有关规定追究其行政或法律责任。

第十九条 承担单位要建立专项资金管理责任制。项目负责人负责审批各项支出，对资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督，学院法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责。

第二十条 项目承建部门应严格遵守国家财经纪律，自觉接受财政、审计等有关部门和项目管理委员会的监督和检查，发现问题，及时纠正。

第二十一条 数字校园学习平台建设项目实行绩效考评制度。绩效考评以批复的项目建设任务书和项目预算文本确定的绩效目标为依据。

第六章 附 则

第二十二条 本办法自公布之日起执行。

### 附件4：数字校园学习平台项目建设首席顾问及核心团队成员名单

数字校园学习平台项目建设首席顾问及核心团队成员名单

- 首席顾问（1）

| 姓名 | 王志东 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1967年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终 学历 | 大学 本科 | 专业技 术职务 | 高级工程师 | 手机 | 13811275809 |
| 学位 | 学士 | 电子 邮箱 | jiayi@dianji.com | 传真 | 010-82151037 |
| 所在 单位 | 北京点击科技有限公司 | 职务 | 董事长 总裁 |
| 通信地址（邮编） | 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座10层 |
| 专业领域 | 互联网技术 |
| 主要学术兼职、社会兼职： 2001年至今 北京点击科技有限公司 董事长兼总裁 1998-2001年 新浪网 创始人、总裁兼CEO 1993-1998年 四通利方 总经理 |
| 主要业务成就： 2001年12月，王志东创建点击科技，在国内首创协同应用的理念，本着“助力中国信息化，为广大互联网用户提供优秀的服务”的宗旨，亲自带领研发团队融合软件、互联网和通讯三大现代信息技术，致力于协同应用与网络即时通讯平台的研发与推广。先后推出竞开协同之星（GK-Star）、Lava-Lava、竞开通讯之星（GKE）、LavaNet等互联网通讯与协作产品。2010年推出专门针对游戏领域的创新型平台——Lava游戏盒（LavaGame），一举荣获第七届中国国际网络文化博览会颁发的“玩家最期待创新技术奖”。并于2010年底推出“Lava-Lava”全面升级版产品“Lava快信”及其手机版，全面支持移动平台。 |

1. 首席顾问（2）

| 姓名 | 杨应崧 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1944年5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终 学历 | 大学 本科 | 专业技 术职务 | 教授 | 手机 | 13916103131 |
| 学位 | 无 | 电子 邮箱 | yingsongyang1 @hotmail.com | 传真 | 021-56958696 |
| 所在 单位 | 教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会 | 职务 | 主任委员 |
| 通信地址（邮编） | 上海市长宁区安顺路139弄1号802室（200052） |
| 专业领域 | 物理化学教学与研究；高等教学管理与教育研究 教育教学评估研究与实践；社区教育研究 |
| 主要学术兼职、社会兼职： 曾先后担任上海石油化工高等专科学校教学副校长、校长，华东理工大学石油化工学院院长，上海市金山社区学院院长，中国石化集团上海培训中心主任。曾两次被中国石化集团授予劳动模范称号。 现受聘于上海行健职业学院，任高等职业教育研究所主任。兼任全国高等教育质量保障与评估机构协作会副理事长，教育部全国高职高专教育人才培养工作委员会副主任、高职高专院校人才培养工作评估委员会主任委员，高等职业院校人才培养工作评估研究课题组组长、高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台优化研究课题组组长，教育部社区教育专家组成员，上海市教育决策咨询委员会委员。 |
| 主要业务成就： 1. 作为高职高专院校人才培养工作评估委员会主任委员、高等职业院校人才培养工作评估研究课题组组长，在高教司的领导和高职与高专教育处的直接指导下，组织深入研究高等职业教育评估工作的设计理念和工作思路；通过实践，不断完善《评估方案》的实施方法、执行程序和内容要求；追踪收集、汇总分析实施情况，提出改进建议与咨询意见。 配合高教司和高等教育教学评估中心做好各评估骨干专家培训，仅2009年就举办了12期，覆盖31个省、直辖市、自治区。 组织编写指导丛书。 2. 作为高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台优化研究课题组组长，组织以内涵提升、功能扩展、网络化、决策引导等位主要内容的优化研究。 3. 组织评估委员会和课题组的成果申报，获第五届、第六届国家优秀教学成果二等奖各一项、第五届、第六届上海市优秀教学成果一等奖各一项。 |

2.联合申报单位

| 序号 | 单位 | 负责人 | 性别 | 职务 | 专业技 术职务 | 项目 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州职业技术学院 | 叶鉴铭 | 男 | 院长 | 副研 究员 | 项目 总负责 |
| 2 | 英特尔（中国）有限公司 | 姜 涛 | 男 | 中国大区经理， 教育行业 | 资深系统架构师 | 框架设计技术支持 |
| 3 | 教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会 | 杨应崧 | 男 | 主任 委员 | 教授 | 方案论证建设指导 |
| 4 | 全国高职高专校长 联席会议 | 陈解放 | 男 | 高职研究所副所长 | 教授 | 方案设计资源协调 |
| 5 | 北京市教育委员会 | 孙善学 | 男 | 北京市教委 委员 | 研究员 | 方案设计资源协调 |
| 6 | 上海公安高等专科学校 | 庄禄虔 | 男 | 警训部主任 | 高级 教官 | 专业资源开发 |
| 7 | 广州民航职业技术学院 | 吴万敏 | 男 | 院长 | 研究员 | 专业资源开发 |
| 8 | 上海市医药学校 | 陆国民 | 男 | 校长 | 讲师 | 专业资源开发 |
| 9 | 天津医学高等专科学校 | 刘 斌 | 男 | 校长 | 教授 | 专业资源开发 |
| 10 | 上海出版印刷 高等专科学校 | 陈敬良 | 男 | 校长 | 教授 （博导） | 专业资源开发 |
| 11 | 宁波职业技术学院 | 胡晓光 | 男 | 乐器教研主任 | 提琴研究所长 | 专业资源开发 |
| 12 | 温州职业技术学院 | 卓 菁 | 男 | 教研室主任 | 讲 师 | 专业资源开发 |
| 13 | 北京工业职业技术学院 | 董红卫 | 男 | 教研室主任 | 副教授 | 专业资源开发 |
| 14 | 四川国际标榜职业学院 | 王加祎 | 男 | 家具设计 教研室 | 副教授 | 专业资源开发 |
| 15 | 深圳信息职业技术学院 | 梁永生 | 男 | 副院长 | 教授 | 专业资源开发 |
| 16 | 北京信息职业技术学院 | 陈玉峰 | 男 | 主任 | 副教授 | 专业资源开发 |
| 17 | 北京联合大学 | 支芬和 | 男 | 院长 | 教授 | 专业资源开发 |
| 18 | 宁波城市职业 技术学院 | 祝志勇 | 男 | 景观生态环境学院院长 | 教授 | 专业资源开发 |
| 19 | 芜湖职业技术学院 | 孙晓雷 | 男 | 教务处处长 | 副教授 | 专业资源开发 |
| 20 | 苏州工业园区 职业技术学院 | 杨泽明 | 男 | 专业主任助理 | 讲师 | 专业资源开发 |
| 21 | 北京点击科技有限公司 | 王志东 | 男 | 董事长兼总裁 |  | 技术支持 |
| 22 | 上海培杰科技 咨询有限公司 | 胡少泉 | 男 | 董事长 |  | 技术支持 |
| 23 | 领航未来（北京） 科技有限公司 | 梁 力 | 男 | 技术 总监 | 研究生 | 技术支持 |
| 24 | 北京赛尔汇力安全 科技有限公司 | 张凤波 | 女 | 总经理 | 高级 工程师 | 技术支持 |

- 项目建设指导小组

| 序号 | 姓 名 | 所在单位及部门 | 职务 | 性别 | 年龄 | 专业 领域 | 专业技 术职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王志东 | 北京点击科技 有限公司 | 董事长 总裁 | 男 | 44 | 互联网 | 高工 | 组长 |
| 2 | 杨应崧 | 教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会 | 主任 | 男 | 67 | 高职教育研究 | 教授 |  |
| 3 | 李 进 | 全国高职高专校长联席会议 | 主任 | 男 | 62 | 高职教育研究 | 教授 |  |
| 4 | 孙善学 | 北京市教育委员会 | 委员 | 男 | 45 | 教育 | 研究员 |  |
| 5 | 凌 奇 | 英特尔（中国） 有限公司 | 总经理 | 男 | 41 | 系统 架构 | 资深系统架构师 |  |
| 6 | 苏志刚 | 宁波职业技术学院 | 院长 | 男 | 50 | 教育 管理 | 教授 |  |
| 7 | 丁金昌 | 温州职业技术学院 | 院长 | 男 | 48 | 教育 管理 | 教授 |  |
| 8 | 王继龙 | 清华大学网络中心 | 主任 | 男 | 44 | 互联网 | 教授 |  |
| 9 | 孟 祺 | 中国轻工业职业 技能鉴定中心 | 主任 | 男 | 43 | 家具职业技能培训 |  |  |
| 11 | 支芬和 | 北京联合大学 | 院长 | 女 | 52 | 电子 商务 | 教授 |  |
| 12 | 刘 斌 | 天津医学高等 专科学校 | 校长 | 男 | 50 | 药学及教育管理 | 教授 |  |

- 项目开发团队

| 序号 | 所在单位及部门 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 专业技 术职务 | 职业资 格证书 | 专业 领域 | 项目 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州职业 技术学院 | 叶鉴铭 | 男 | 48 | 院长 | 副研究员 |  | 教育 管理 | 项目总 负责人 |
| 2 | 英特尔（中国）有限公司 | 姜 涛 | 男 | 41 | 中国大区经理， 教育行业 |  | 资深系统架构师 | 系统 架构 | 框架设计 技术支持 |
| 3 | 杭州职业 技术学院 | 贾文胜 | 男 | 33 | 副院长 | 副教授 |  | 教育 管理 | 平台架构 资源协调 |
| 4 | 教育部高职高专院校人才培养工作评估委员会 | 杨应崧 | 男 | 67 | 主任委员 | 教授 |  | 高等教育管理及研究 | 方案论证 建设指导 |
| 5 | 全国高职高专校长联席会议 | 陈解放 | 男 | 52 | 秘书长 | 教授 |  | 高等教育管理及研究 | 方案设计资源协调 |
| 6 | 杭州职业技术学院教务处 | 陈加明 | 男 | 40 | 处长 | 副教授 |  | 教育 管理 | 子项目 负责人 |
| 7 | 北京市 教育委员会 | 孙善学 | 男 | 45 | 委员 | 研究员 |  | 物理学 | 方案设计资源协调 |
| 8 | 上海公安高 等专科学校 警训部 | 庄禄虔 | 男 | 37 | 主任 | 高级 教官 | 上海市公安局高级教官证书 | 公安教育理论与实践 | 子项目负责人 |
| 9 | 上海公安高 等专科学校 特警教研室 | 刘兵兵 | 男 | 35 | 主任 | 中级教官 | 中级教官 | 特警， 公安 教育 | 专业资源开发 |
| 10 | 广州民航职业技术学院 | 吴万敏 | 男 | 54 | 院长 | 研究员 |  | 飞机机电设备维修 | 子项目 负责人 |
| 11 | 广州民航职业技术学院 | 黄永宁 | 男 | 50 | 副院长 | 副教授 | 高校教师资格 | 教育 研究 | 专业资源开发 |
| 12 | 广州民航 职业技术学院 教务处 | 黄宝珍 | 女 | 49 | 处长 | 副教授 | 高校教师资格 | 教育 研究 | 专业资源开发 |
| 13 | 天津医学高等专科学校 | 刘 斌 | 男 | 50 | 校长 | 教授 |  | 药学教育管理 | 子项目负责人 |
| 14 | 上海市医药 学校 | 陆国民 | 男 | 54 | 校长 | 讲师 |  | 中职教育理论与实践的研究 | 专业资源开发 |
| 15 | 上海市医药学校IT中心 | 王祚光 | 男 | 38 | 主任 | 工程师 |  | 网络 | 专业资源开发 |
| 16 | 上海出版印刷高等专科学校 | 陈敬良 | 男 | 60 | 校长 | 教授（博导） |  | 传媒 管理 | 子项目 负责人 |
| 17 | 上海出版印刷高等专科学校 | 滕跃民 | 男 | 50 | 常务副校长 | 教授 |  | 机械 工程 | 专业资源开发 |
| 18 | 上海出版印刷高等专科学校现教中心 | 穆俊鹏 | 男 | 40 | 主任 |  |  | 计算机 | 专业资源开发 |
| 19 | 宁波职业技术学院管理系 | 郑卫东 | 男 | 44 | 教务处长 系主任 | 副研究员 |  | 管理 | 专业资源开发 |
| 20 | 宁波职业技术学院 | 胡晓光 | 男 | 55 | 乐器教研主任 | 副教授 |  | 提琴与钢琴制造教学 | 子项目负责人 |
| 21 | 温州职业技术学院建工程系 | 薛朝晖 | 男 | 45 | 系主任 | 高 级 工程师 | 一级 建造师 | 建筑 设计 | 专业资源开发 |
| 22 | 温州职业技术学院建筑 工程系 | 黄淑森 | 女 | 55 | 系副主任 | 教 授 |  | 土木 工程 | 专业资源开发 |
| 23 | 温州职业技术学院建筑 工程系 | 卓 菁 | 女 | 33 | 教研室主任 | 讲 师 | 造价 工程师 | 技术 经济 | 子项目 负责人 |
| 24 | 北京工业职业技术学院社会科学系 | 董红卫 | 男 | 40 | 教研室主任 | 副教授 | 律师 | 民事 诉讼 | 子项目 负责人 |
| 25 | 北京工业职业技术学院社会科学系 | 王芳 | 女 | 37 | 主任 | 副教授 | 律师 | 民商法 | 专业资源开发 |
| 26 | 北京工业职业技术学院社会科学系 | 黄玉芬 | 女 | 32 | 副主任 | 讲师 | 律师 | 民商法 | 专业资源开发 |
| 27 | 四川国际标榜职业学院家具设计教研室 | 王加祎 | 男 | 40 | 教研室 主任 | 副教授 | 工程师 | 家具设计制造 | 子项目 负责人 |
| 28 | 中国轻工业 职业技能 鉴定中心 | 孟 祺 | 男 | 43 | 主任 |  |  | 家具职业技能培训 | 专业资源开发 |
| 29 | 南京林业大学 | 吕九芳 | 女 | 35 | 系主任 | 副教授 |  | 传统家具研究 | 专业资源开发 |
| 30 | 深圳信息职业技术学院 | 梁永生 | 男 | 40 | 副院长 | 教授 | 高级工程师 | 通信与信息系统 | 子项目 负责人 |
| 31 | 北京信息职业技术学院 信息中心 | 陈玉峰 | 男 | 38 | 主任 | 副教授 |  | 现代教育技术 | 子项目 负责人 |
| 32 | 北京联合大学应用科技学院 | 支芬和 | 女 | 52 | 院长 | 教授 | 电子 商务 | 项目 管理 | 子项目 负责人 |
| 33 | 北京联合大学应用科技学院 | 王辉 | 男 | 44 | 副院长 | 副教授 | 软件 设计 | 软件 开发 | 专业资源开发 |
| 34 | 北京联合大学电子信息系 | 钮文良 | 男 | 52 | 系主任 | 教授 | 工程师 | 电子 信息 | 专业资源开发 |
| 35 | 宁波城市职业 技术学院 | 祝志勇 | 男 | 43 | 院长 | 教授 | 高级工程师 | 植物 资源 | 子项目 负责人 |
| 36 | 芜湖职业技术学院教务处 | 孙晓雷 | 男 | 36 | 处长 | 副教授 | 维修电工技师 | 电气电子 | 子项目 负责人 |
| 37 | 芜湖职业技术学院教务处 | 许普乐 | 男 | 31 |  | 讲师 |  | 计算机 | 专业资源开发 |
| 38 | 苏州工业园区职业技术学院信息系 | 杨泽明 | 男 | 37 | 专业主任助理 | 讲师 | 工程师 | 计算机网络构建 | 子项目 负责人 |
| 39 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 | 张凤波 | 女 | 44 | 总经理 | 高级工程师 |  | 电子 工程 | 技术支持 |
| 40 | 北京点击科技有限公司 | 王志东 | 男 | 44 | 董事长兼总裁 |  | 高级工程师 | 互联网技术 | 技术支持 |
| 41 | 北京点击科技有限公司 | 陈直 | 男 | 49 | 总工程师，副总裁 |  |  |  | 软件开发 |
| 42 | 北京点击科技有限公司 | 陈晓 | 男 | 47 | 副总裁 |  |  |  | 技术支持 |
| 43 | 上海培杰科技咨询有限公司 | 胡少泉 | 男 | 50 | 董事长 |  | 工程师 | 职业教育资源库建设 | 技术支持 |
| 44 | 上海培杰科技咨询有限公司 | 周佳 | 女 | 41 | 总经理 | 讲师 | 澳大利亚职业教育培训师导师 | 国际商务 | 课程包 构建 |
| 45 | 上海培杰科技咨询有限公司 | 逄娟 | 女 | 39 | 总监 | 讲师 | GCDF职业规划师 | 物流 管理 | 素质教育课程标准建设 |
| 46 | 领航未来 （北京）科技 有限公司 | 梁力 | 男 | 38 | 技术 总监 |  |  | 产品开发和集成 | 技术支持 |
| 47 | 领航未来 （北京）科技有限公司 | 王斌 | 男 | 43 | 产品 总监 |  |  | IT | 产品整合 |
| 48 | 领航未来 （北京）科技有限公司 | 曾再平 | 女 | 42 | 架构师 |  |  | IT | 系统集成 |
| 49 | 杭州职业技术学院达利女装学院 | 许淑燕 | 女 | 47 | 常务 副院长 | 副教授 |  | 纺织 | 专业资源开发 |
| 50 | 杭州职业技术学院院办 | 周小海 | 女 | 30 | 副主任 | 助理研究员 |  | 教育 管理 | 方案设计 组织实施 |
| 51 | 杭州职业技术学院教务处 | 徐高峰 | 男 | 33 | 副处长 | 讲师 |  | 教育 管理 | 方案设计 组织实施 |
| 52 | 杭州职业技术学院教务处 | 张赵根 | 男 | 37 | 副处长 | 讲师 |  | 教育 管理 | 方案设计 组织实施 |
| 53 | 杭州职业技术学院发展 研究中心 | 梁宁森 | 男 | 48 |  | 教授 |  | 教育 管理 | 方案设计 组织实施 |
| 54 | 杭州职业技术学院达利 女装学院 | 郑小飞 | 男 | 39 | 服装设计专业负责人 | 讲师 | 技师 | 服装 设计 | 专业资源开发 |
| 55 | 杭州职业技术学院信电系 | 宣乐飞 | 男 | 31 | 教科办副主任 | 讲师 |  | 计算机网络技术 | 网络开发 运行维护 |
| 56 | 杭州职业技术 学院信电系 | 郝阜平 | 男 | 40 | 计通专业负责人 | 副教授 | 网络 工程师 | 计算机网络技术 | 网络开发 运行维护 |

# Text boxes

系统整体性能

图号：Data-1